Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 de agosto 2022

**Señor /es:** ESTANISLAO REY

Por la presente, se informa el presupuesto y descripción del diseño y desarrollo web solicitado.

A continuación, encontraran la descripción del proyecto tomando en cuenta la reunión que se llevó a cabo el día 27-7-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DESCRIPCIÓN Y ETAPAS** | PRECIO | FECHAS |
| 1 | BOCETO A MANO ALZADA DEL PROYECTO WEB CONCRETADO EN LA ENTREVISTA. | $0,00 | 1-8-22 |
| 2 | ETAPA DE DISEÑO.  BOCETO DIGITAL (DESKTOP Y MOBIL) DE LA PÁGINA PARA PLASMAR TODO LO MENCIONADO EN LA ENTREVISTA. | \* $1,000 | 3-8-22 |
| 3 | SELECCIÓN DE PALETAS DE COLORES Y TIPOGRAFIAS. | $0,00 | 3-8-22 |
| 4 | DESARROLLO DEL SITIO CON SUS PÁGINAS, SECCIONES, ANIMACIONES, BOTONES, ETC, SIGUIENDO LA ESTRUCTURA PLANTEADA EN LA ETAPA DE DISEÑO. | \*\*  $25,000 | 13-8-22 |
| 5 | ENVIO DEL MATERIAL, FOTOS, LOGOS, DOCUMENTOS E INFORMACION REELEVANTE QUE DEBA CONTENER EL SITIO. | $0,00 | A PACTAR |
| 6 | CARGA DE MATERIAL Y PRE ENTREGA FINAL DEL PROYECTO. | $0,00 | \*\*\* 15 DIAS HABILES |
| 7 | REUNION CON EL CLIENTE PARA CORROBORAR VALIDEZ DEL MATERIAL ENVIADO Y EVALUAR MODIFICACIONES REELEVANTES | $0,00 | A PACTAR |
| 8 | APROBACION DE LA PAGINA | $0,00 | \*\*\* 2 DIAS HABILES |
| 9 | PRESENTACION DEL PROYECTO FINAL Y TEST | $25,000 | A PACTAR |
| 10 | FINALIZACION Y ENTREGA DEL SITIO POR MEDIO DE GOOGLE DRIVE | $0,00 | $0,00 |

\*Pago inicial ya abonado previo a la primera entrevista el cual será bonificado una vez finalizado el proyecto.

\*\*Es condición necesaria que la primera parte del proyecto se encuentre abonada para darle inicio al mismo.

\*\*\* Una vez recibido el material para poder cargar en el proyecto, el programador requerirá de 15 días hábiles como máximo para poder comunicarse con el cliente y pactar la reunión de finalización.

**IMPORTANTE:**

El sitio cuenta con una garantía de funcionamiento. Se podrá probar online y corroborar que todas las etapas del diseño hayan sido contempladas. Que el material proporcionado sea efectivamente el correcto y que no presente fallas. Dicho test se encontrará habilitado únicamente en la etapa 8. Finalizado ese periodo se proseguirá con el cronograma descripto.

Los cambios relevantes que se pueden realizar previo a la finalización del proyecto son 3 (tres), y deben ser si o si planteados previo o durante la etapa 6 (seis). Pasada esa etapa el costo del mismo deberá ser evaluado, cotizado y abonado para poder continuar.

El costo del servidor (Alojamiento online) y del dominio (Nombre de la página) corre por cuenta del cliente y no está incluido en este servicio. Es por eso que no se detallan en las etapas antes mencionadas.

De ser necesario el programador asistirá con la contratación de los mismos guiando y apoyando al cliente. Dicho servicio se facturará aparte y se encuentra detallada debajo con los aranceles correspondientes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **\*\*\*\* SERVICIO ADICIONAL** | PRECIO |
| 1 | SOPORTE TECNICO POR HS | $5,000 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB POR CUALQUIER PROBLEMA QUE PUDIERA PRESENTARSE. | $3,000 |
| 3 | SUBIDA DE LA PÁGINA WEB AL SERVIDOR. | $10,000 |
| 4 | DESARROLLO SEO DEL SITIO WEB ENFOCADO A MEJORAR EL POCICIONAMIENTO DENTRO DE BUSCADORES COMO POR EJEMPLO “GOOGLE”. | $2,000 |
| 5 | DISEÑO DE LOGO DE LA MARCA | A PACTAR |

\*\*\*\* Los servicios adicionales tienen una validez arancelaria mientras transcurre el desarrollo del sitio. Una vez finalizado el proyecto el mismo puede sufrir modificaciones y los valores expresados arriba no tendrán validez.

* Validez de la oferta: 7 días, estos precios pueden ser modificados sin previo aviso, debe validar los mismos antes de colocar una orden de compra.
* Plazo de entrega: especificado en la descripción.
* Forma de pago: especificado en la descripción
* EN MONEDA EXTRANJERA (dólares estadounidenses) Se emitirán notas de débito o crédito por diferencia de cambio. El pago se realiza en pesos, el tipo de cambio utilizado será dólar "Billetes" tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al del efectivo pago.

Atentamente

Estanislao Rey